| INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título del proyecto: Refugio Rodante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sector productivo objetivo del proyecto: Industria de Estacionamiento y Transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombres de las entidades o Centros del SENA con los que se asocia (cliente): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa de formación con el que se asocia (si el proyecto se hace con otro programa de formación): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nro. Ficha: 2959814 |  |  | Instructor titular: Guillermo Burgos |  |  |  |  |  |  |
| Programa de formación: Análisis y Desarrollo de Software ADSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instructores participantes en la formación |  | Nombres y Apellidos |  |  |  | Competencia que Imparte | Observaciones |  | Fecha |
| Información de Aprendices que desarrollarán el proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de identidad | Nombres y Apellidos |  |  |  | E-mail |  |  | Teléfono |  |
| 1011393527 | Emanuel Buritica Guababe |  |  |  | Emanuelburitica2014@gmail.com |  |  | 3233868682 |  |
| 1042583014 | Wilber de Jesús Pineda Valois |  |  |  | Pwilber797@gmail.com |  |  | 3234499666 |  |
|  | Edna Zapata Castañeda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miguel Angel Guzman |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planteamiento del problema a resolver: En Medellín, la dificultad para encontrar parqueaderos disponibles es un problema recurrente para conductores, especialmente en zonas de alta densidad como el centro, El Poblado y Laureles. Según un estudio de la Secretaría de Movilidad de Medellín (2023), el 65% de los conductores pierden en promedio 20 minutos buscando donde estacionar, lo que genera congestión vehicular, contaminación y estrés. Además, la falta de un sistema centralizado que muestre en tiempo real la disponibilidad de parqueaderos y permita reservarlos con anticipación agrava el problema. La Cámara de Comercio de Medellín (2022) señala que solo el 15% de los parqueaderos privados aprovechan tecnologías digitales para optimizar sus operaciones. Refugio Rodante es una plataforma digital que ofrece: Reservas en tiempo real de parqueaderos en Medellín. Mapa interactivo con disponibilidad. Notificaciones para confirmación de reservas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificación: Problemas de Movilidad en Medellín: La congestión vehicular causa pérdidas económicas estimadas en $1.2 billones anuales (Área Metropolitana, 2023). Oportunidad de Mercado: Solo el 10% de los parqueaderos en Medellín ofrecen reservas digitales (Cámara de Comercio, 2023). Beneficios para Usuarios y Negocios: Reduce tiempo de búsqueda, aumenta rotación en parqueaderos y mejora la experiencia del conductor. Fuentes: Secretaría de Movilidad de Medellín (2023). Informe de congestión vehicular. Cámara de Comercio de Medellín (2022). Diagnóstico de parqueaderos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos del proyecto: General: Desarrollar una plataforma digital para la reserva eficiente de una entidad mayor con parqueaderos en Medellín, integrando geolocalización. Específicos: - Analizar requerimientos de usuarios y parqueaderos (horarios, capacidad). - Diseñar base de datos (parqueaderos, reservas, usuarios) y prototipos de interfaz. - Desarrollar módulos de reserva, pago y mapas interactivos. - Implementar la plataforma con pruebas de usabilidad y manuales técnicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antecedentes:1. https://city-parking.com/ : Plataforma global con integración de pagos digitales. Innovación de "Refugio Rodante": Inclusividad: Opción para reservar espacios en viviendas particulares (ej. modelo "Airbnb para estacionamientos"). Sostenibilidad: Promoción de parqueaderos con cargadores para vehículos eléctricos. 1. Marco Legal Ley 23 de 1982: Protección del software. Resolución DIAN 000042/2020: Facturación electrónica para transacciones. 2. Plataformas Similares ParqueApp (Bogotá): Solo muestra disponibilidad, sin reservas. EstacionaTEC (México): Enfocado en centros comerciales, no adaptable a vías públicas. - https://city-parking.com/ : Plataforma global con integración de pagos digitales. - https://www.parkiapp.com/ : App colombiana con geolocalización de parqueaderos. - https://ecoparkparqueaderos.com/ : Sistema de parqueaderos ecoamigables en Medellín. - https://www.coliseomedplus.com/parqueaderos/ : Gestión de parqueaderos en centros comerciales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados esperados: MVP (Producto Mínimo Viable): Plataforma funcional con reservas en tiempo real y perfil de usuario. Impacto Social: Reducción del 15% en tiempo de búsqueda de estacionamiento en la zona piloto. Escalabilidad: Diseño adaptable para integrarse con sistemas de transporte público (ej. Metro de Medellín). Backlog priorizado con casos de uso (reserva, cancelación). Mockups de la app móvil y web (Figma). App funcional con geolocalización (Leaflet API). Documentación técnica y manual de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcance: 1. Sprint 0: Análisis Entrevistas a conductores y administradores de parqueaderos. Definir stack tecnológico (React Native, Firebase). 2. Sprint 1: Diseño Diagrama ER para reservas y usuarios. Prototipos de flujo de reserva. 3. Sprint 2-4: Desarrollo Módulo de autenticación y perfil de usuario. Integración con APIs de mapas y pagos. 4. Sprint Final: Pruebas Testeo con 50 usuarios reales. Ajustes basados en feedback. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de inicio: |  |  |  |  |  | Fecha de terminación: |  |  |  |
| RESULTADOS DE COMITÉ (Para uso exclusivo del comité) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primera entrega Aprobado Por ajustar Rechazado Fecha: DD__MM__AA____ |  |  |  | Segunda entrega Aprobado Por ajustar Rechazado Fecha: DD__MM__AA____ |  |  | Tercera entrega Aprobado Por ajustar Rechazado Fecha: DD__MM__AA____ |  |  |
| Coordinador de proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asesor Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Área | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autores | Doris Elena Monsalve Sossa | Instructora | ADSI | Mayo de 2017 |
|  | Jhonnys Rodríguez Payares | Instructor | ADSI |  |
|  | Jairo Israel Londoño Serrato | Instructor | Pedagogía e Investigación |  |
| Revisión | Evis Licet Barrios | Instructora | ADSI | Mayo de 2017 |
|  | Juan David Ramírez Londoño | Instructor | ADSI |  |
|  | Liliana María Galeano Zea | Instructora | ADSI |  |
| Aprobación | Claudia Marcela Porras Ortiz | Coordinadora Académica | Teleinformática | Mayo de 2017 |

CONTROL DE CAMBIOS

| Descripción del cambio | Razón del cambio | Fecha | Responsable (cargo) |
| --- | --- | --- | --- |